PHIẾU ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐH THÁI NGUYÊN NĂM 2013

1. Tên đề tài:

“Nghiên cứu Công nghệ Bể lọc sinh học (Biofillter) xử lý đồng thời sắt và asen trong nước ngầm trong điều kiện sinh thái vùng Đông Bắc Việt Nam”

2. Tính cấp thiết

Thông thường, nước ngầm bị nhiễm asen, đồng thời cũng bị nhiễm sắt. Nhiễm độc sắt và asen có thể gây ra các căn bệnh nguy hiểm dẫn đến tử vong như ung thư da và các cơ quan nội tạng.

Ở Việt Nam, những điều tra khảo sát về tình trạng ô nhiễm sắt và asen trong nước ngầm có thể thấy rằng, nguồn nước ngầm ở Việt Nam bị ô nhiễm sắt và asen trên diện rộng, mức độ ô nhiễm khá trầm trọng. Trong khi đó, theo thống kê, có hơn 17 triệu người (hơn 21% dân số) đang phải sử dụng nước ăn từ nguồn nước giếng khoan. Do đó, nguy cơ người dân bị nhiễm các bệnh liên quan tới sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm sắt và asen trong thời gian dài là khó tránh khỏi. Chính vì vậy, vấn đề tìm kiếm công nghệ xử lý sắt và asen đạt hiệu quả cao, chi phí thấp là rất cần thiết.

3. Mục tiêu

- Nghiên cứu hiệu quả xử lý sắt và asen bằng bể lọc sinh học sử dụng vi khuẩn oxy hóa sắt và mangan (IRB).

- Đề xuất được quy trình công nghệ xử lý sắt và asen bằng bể lọc sinh học đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam

- Xây dựng mô hình phương pháp lọc sinh học phục vụ cho việc giảng dạy một số môn học ngành Môi trường và Địa chính môi trường.

4. Nội dung nghiên cứu:

- Điều kiện sinh thái vùng Đông Bắc Việt Nam

- Ảnh hưởng của tốc độ lọc đến hiệu suất xử lý sắt và asen

- Ảnh hưởng của kích thước hạt vật liệu lọc đến hiệu suất xử lý sắt và asen

- Xác định các thông số môi trường dòng vào, tính toán thiết kế và các chỉ số kỹ thuật, vận hành bể lọc với công suất và chất lượng dòng nước thải khác nhau.

- Xác định khả năng xử lý của bể lọc sinh học (khả năng lọc của các vật liệu và khả năng hấp thụ dinh dưỡng của vi sinh vật bám dính ở vật liệu)

- Xây dựng mô hình bể lọc sinh học

- Thời gian nghiên cứu dự kiến: 2013-2014 (24 tháng)

- Từ tháng 3-12/2013 tiến hành thí nghiệm ảnh hưởng của tốc độ lọc và của kích thước hạt vật liệu lọc đến hiệu suất xử lý sắt và asen;  xác định các thông số kỹ thuật.

- Tháng 01-12/2014 xác định khả năng xử lý; xây dựng quy trình xử lý của bể lọc; Xây dựng mô hình; tổng hợp, phân tích số liệu, viết báo cáo kết quả nghiên cứu.

- Nhu cầu kinh phí dự kiến là: 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng chẵn)

Trong đó:    Kinh phí ngân sách khoa học công nghệ (100%): 80.000.000 đồng

7. Kết quả dự kiến (yêu cầu chi tiết và phù hợp với từng nội dung đã dự kiến):

7.1. Sản phẩm khoa học

- Số bài báo cấp trường: 1

7.2. Sản phẩm đào tạo

- Luận văn tốt nghiệp Đại học 3

- Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ 1

- Số nhóm nghiên cứu khoa học 2

- Mô hình bể lọc sinh học để dạy cho sinh viên ngành môi trường

7.3. Sản phẩm ứng dụng

- Quy trình công nghệ xử lý nước ngầm có nhiễm sắt và asen bằng bể lọc sinh học

- Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài

8. Hiệu quả của dự án:

- Địa chỉ ứng dụng cho các hộ gia đình, khu ký túc xá, khu chung cư ở vùng Đông Bắc Việt Nam và những vùng có điều kiện tương tự

Ngày 7 tháng 2 năm 2012

Người đề xuất

CN. Đặng Thị Hồng Phương